| Proyecto | TuSuper en línea | Código del proyecto | TSL-2627 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo | PGPI-208 | Documento y versión | Cuaderno de bitácora · v1.0 |
| Fecha de elaboración | 03/10/2026 | Aprobado por | Director del proyecto |
| Elaborado por | Emilio Metro Álvarez, Francisco José Pérez Jiménez, Carlos Ruizmateos Valdivieso, Daniel Salado Hidalgo, Carlos Vázquez Palomero. |  |  |

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 03/10/2026 | DSH | Primera versión del documento. Se abre el cuaderno con las dos reuniones del grupo (30/09/2026 y 02/10/2026) y sus actas, las decisiones D-01 a D-02 y los cinco integrantes del grupo con su papel. Las reuniones y las decisiones son del 30/09/2026 y del 02/10/2026 y se anotan aquí el 03/10/2026. Los demás miembros del grupo añadirán después lo que hayan hecho en sus documentos. |
| v1.1 | 14/10/2026 | CRMV | Adición de la tercera reunión y de las tareas asignadas en dicha reunión, adición de la consulta 01 realizada al patrocinador |

| CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar. |  |
| --- | --- |
| Proyecto y código del proyecto | El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto. |
| Grupo | El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto. |
| Documento y versión | El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta. |
| Fecha de elaboración | El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto. |
| Elaborado por | Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo. |
| Aprobado por | El director del proyecto, que da por terminada cada versión antes de entregarla. Ya viene escrito. El plan de dirección y sus líneas base los aprueba el patrocinador. |
| Histórico de modificaciones | Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se añaden la línea, las decisiones y el acta de la segunda reunión”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Cuaderno_de_bitacora_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”. |

CÓMO SE LLEVA ESTE CUADERNO Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.

Es un solo documento del grupo, que se abre en el inicio del proyecto y crece de reunión en reunión hasta el cierre del proyecto. Tiene cinco apartados: registro de reuniones, actas de reunión, Registro de Decisiones, consultas y peticiones a la Oficina de Proyectos y al patrocinador, y el grupo y el reparto de papeles.

Cada anotación se hace el día en que ocurre lo que cuenta, porque una decisión solo acredita cómo razonó el grupo si quedó escrita antes de conocer sus consecuencias. La decisión que se revoca y la estimación que resultó mala no se borran: se quedan donde estaban y la rectificación se anota aparte, con su fecha.

## 1. REGISTRO DE REUNIONES

| CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar. |  |
| --- | --- |
| Una línea por reunión de trabajo del grupo, con la más reciente al final. |  |
| FECHA | Día de la reunión, dd/mm/aaaa. |
| REUNIÓN | “Ordinaria”, la reunión semanal del grupo, o “extraordinaria”, cualquier otra. |
| QUÉ SE HIZO | Lo que avanzó el grupo, en dos o tres líneas, con las decisiones citadas por su identificador del Registro de Decisiones. |
| QUIÉN | Iniciales de quienes trabajaron. |
| DOCUMENTOS MODIFICADOS Y VERSIÓN RESULTANTE | Cada documento que cambió en la reunión, con la versión en que queda, por ejemplo “Registro de Supuestos v1.2”. Tiene que coincidir con el histórico de ese documento y con el fichero subido a la carpeta del proyecto. |
| VISTO BUENO DEL AVANCE | Durante la planificación, si en la reunión se revisó el avance: qué se revisó, el visto bueno y lo que se pidió corregir, si se pidió algo. En las demás reuniones la casilla queda en blanco. |

| FECHA | REUNIÓN | QUÉ SE HIZO | QUIÉN | DOCUMENTOS MODIFICADOS Y VERSIÓN RESULTANTE | VISTO BUENO DEL AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/09/2026 | Ordinaria | Primera sesión de laboratorio (Práctica 01): inicio del proyecto TuSuper en línea y propuesta de Daniel Salado Hidalgo como director del proyecto (D-01). | EMA, CRV, DSH, CVP |  |  |
| 02/10/2026 | Extraordinaria (WhatsApp) | Se pone al día a FPJ, que no estuvo en la reunión del 30/09/2026, de lo tratado en ella. | FPJ, DSH, CVP |  |  |

## 2. ACTAS DE REUNIÓN

| CÓMO SE RELLENA CADA ACTA Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar. |  |
| --- | --- |
| Un acta por cada reunión del registro, de media página como máximo, numerada de corrido. Para abrir la siguiente se copia el último bloque “ACTA Nº” junto con la línea en blanco que lo sigue y se pega detrás, antes del apartado 3; sin esa línea, Word une las dos tablas. |  |
| ACTA Nº | 1, 2, 3… en orden, sin saltos. |
| FECHA Y REUNIÓN | Día y reunión, como en el registro de reuniones. |
| ASISTENTES | Iniciales de quienes estuvieron. |
| AUSENCIAS | Quién faltó. Si no faltó nadie, “ninguna”. |
| ORDEN DEL DÍA | Los puntos que se iban a tratar, fijados al empezar la reunión. |
| DECISIONES TOMADAS | Los identificadores de las decisiones de la reunión. Cada una se escribe completa, con sus alternativas y su motivo, en el Registro de Decisiones del apartado 3. |
| TAREAS ASIGNADAS | Cada tarea con su responsable, por sus iniciales, y la fecha en que tiene que estar hecha. |
| PUNTO SIGUIENTE | Con qué empieza la próxima reunión y qué tiene que estar terminado para entonces. |

| ACTA Nº | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y REUNIÓN | 30/09/2026 · Reunión ordinaria (Práctica 01) |  |  |
| ASISTENTES | DSH, EMA, CRV, CVP |  |  |
| AUSENCIAS | FPJ |  |  |
| ORDEN DEL DÍA | Inicio del proyecto TuSuper en línea (TSL-2627) y propuesta de director del proyecto. |  |  |
| DECISIONES TOMADAS | D-01 |  |  |
| TAREAS ASIGNADAS | Tarea | Responsable | Fecha comprometida |
|  | Registro de interesados | EMA | 4/10/2026 |
|  | Registro de suposiciones | CRV | 4/10/2026 |
|  | Crear cuaderno de bitácora | DSH | 4/10/2026 |
|  | Plan de gestión de solicitudes | DSH | 4/10/2026 |
|  | Plan de dirección de proyecto | CVP | 4/10/2026 |
| PUNTO SIGUIENTE | Reunión del 07/10/2026 (Práctica 02), con las entregas de esa sesión según la guía: Plan de Dirección del Proyecto, Plan de Gestión de Comunicaciones, Registro de Requisitos y Matriz de Trazabilidad de Requisitos. |  |  |

| ACTA Nº | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y REUNIÓN | 02/10/2026 · Reunión extraordinaria (WhatsApp) |  |  |
| ASISTENTES | FPJ, DSH, CVP |  |  |
| AUSENCIAS | Ninguna |  |  |
| ORDEN DEL DÍA | Poner al día a FPJ de lo tratado en la reunión del 30/09/2026. |  |  |
| DECISIONES TOMADAS | Ninguna |  |  |
| TAREAS ASIGNADAS | Tarea | Responsable | Fecha comprometida |
|  | Matriz de trazabilidad de requisitos | FPJ | 4/10/2026 |
|  | Registro de requisitos | DSH | 4/10/2026 |
| PUNTO SIGUIENTE | Reunión del 07/10/2026 (Práctica 02), con las entregas de esa sesión. |  |  |

| ACTA Nº | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y REUNIÓN | 08/10/2026 · Reunión extraordinaria (WhatsApp) |  |  |
| ASISTENTES | FPJ, DSH, CVP, CRMV, EMA |  |  |
| AUSENCIAS | Ninguna |  |  |
| ORDEN DEL DÍA | Repartir el trabajo de la semana a cada miembro del grupo |  |  |
| DECISIONES TOMADAS | Ninguna |  |  |
| TAREAS ASIGNADAS | Tarea | Responsable | Fecha comprometida |
|  | Plan de gestión de comunicaciones_v1.0 | DSH | 11/10/2026 |
|  | Registro de supuestos v1.1 | CRMV | 11/10/2026 |
|  | Registro de requisitos v1.1 | DSH | 11/10/2026 |
| PUNTO SIGUIENTE | Reunión del 07/10/2026 (Práctica 02), con las entregas de esa sesión. |  |  |

## 3. REGISTRO DE DECISIONES

| CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar. |  |
| --- | --- |
| Una fila por decisión del grupo, anotada el mismo día en que se toma. Es el Registro de Decisiones del proyecto: el registro de reuniones y las actas citan cada decisión por el identificador que recibe aquí. |  |
| ID | D-01, D-02… en el orden en que se toman. Una decisión revocada conserva el suyo y la que la sustituye recibe uno nuevo. |
| FECHA | El día en que se decide, que es también el día en que se anota. |
| DECISIÓN | Qué se decide, en una frase que entienda quien no estuvo en la reunión. |
| ALTERNATIVAS DESCARTADAS | Las otras opciones que se consideraron, aunque sea una sola. Si no había alternativa, se dice y se explica por qué. |
| MOTIVO | Por qué se elige esta opción frente a las descartadas, con los datos del caso o del plan en que se apoya. |
| DOCUMENTOS AFECTADOS Y VERSIÓN | Los documentos que cambian por la decisión y la versión en que quedan. |
| VIGENCIA | “Vigente” o, si se revoca, “Revocada por D-07 el dd/mm/aaaa”. La decisión revocada no se borra ni se reescribe. Una estimación que resultó mala se corrige del mismo modo, con una decisión nueva. |

| ID | FECHA | DECISIÓN | ALTERNATIVAS DESCARTADAS | MOTIVO | DOCUMENTOS AFECTADOS Y VERSIÓN | VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 03/10/2026 | (Adoptada el 30/09/2026, anotada el 03/10/2026.) Proponer a Daniel Salado Hidalgo como director del proyecto, para que el patrocinador lo designe. | Proponer a otro miembro del grupo. | La guía pide que el grupo proponga a uno de sus miembros como director en la primera sesión. | Acta de constitución TSL-2627 (nombre del director); Cuaderno de bitácora v1.0 | Vigente |
| D-02 | 03/10/2026 | (Adoptada el 02/10/2026, anotada el 03/10/2026.) Fijar el informe de seguimiento al último día de cada sprint, como manda NOR-05, y anotar las entregas del curso (13, 20 y 27/11/2026) solo como observación. | Usar únicamente las fechas del curso como periodicidad del informe. | NOR-05 pide un informe por sprint, sin excepción. Se revisará cuando el cronograma fije los sprints (Práctica 04). | Plan de gestión de comunicaciones v1.0 | Vigente |

## 4. CONSULTAS Y PETICIONES A LA OFICINA DE PROYECTOS Y AL PATROCINADOR

| CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar. |  |
| --- | --- |
| Una fila por formulario presentado, en el orden de su número, tanto el F-CO-01, que va a la Oficina de Proyectos, como el F-CO-02, que va al patrocinador. El formulario y la respuesta se guardan con la documentación del proyecto, y aquí queda lo que el grupo hizo con ellos. |  |
| CONSULTA N.º | El número que lleva el formulario: 01, 02… Los dos formularios comparten una sola numeración, correlativa para todo el proyecto, así que en esta columna no se repite ni se salta ninguno. |
| FECHA DEL FORMULARIO | La que lleva el formulario. |
| CONSULTA O PETICIÓN | Lo que se consultó o se pidió, resumido. |
| SUPUESTO QUE SE MANEJABA Y DÓNDE CONSTA | El que figura en el último campo del formulario, con su referencia, por ejemplo “S-03, Registro de Supuestos v1.1”. Si se pidió un documento, para qué se pidió y qué documento del grupo iba a alimentar. Si no había supuesto, se dice. |
| FECHA DE LA RESPUESTA | El día en que llegó. |
| QUÉ CAMBIÓ CON LA RESPUESTA | Qué documentos se actualizaron y en qué versión quedaron, y qué decisiones se tomaron, con su identificador. Si no cambió nada, se dice. |

| CONSULTA N.º | FECHA DEL FORMULARIO | CONSULTA O PETICIÓN | SUPUESTO QUE SE MANEJABA Y DÓNDE CONSTA | FECHA DE LA RESPUESTA | QUÉ CAMBIÓ CON LA RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 13/10/2026 | Calendario de cierres comerciales de TuSuper | S-11, Registro de Supuestos v1.1 | Pendiente de respuesta | No aplica aún |

## 5. EL GRUPO Y EL REPARTO DE PAPELES

| CÓMO SE RELLENA ESTE APARTADO Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar. |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | Cada miembro del grupo, uno por fila. |
| PAPEL | “Director del proyecto” para quien figura como tal en el acta, y el papel que el grupo haya dado a cada uno de los demás. El director es el mismo durante todo el proyecto. Si deja el proyecto, el grupo propone a otro miembro, el patrocinador lo designa, el cambio se anota como decisión en el apartado 3 y el nuevo director se añade en otra fila con su fecha. |
| INICIALES | Las que se usan en el registro de reuniones y en las actas para no repetir nombres. |
| DESDE | La fecha desde la que cada miembro ocupa ese papel: la del acta de constitución o, si cambió el director, la de la decisión que lo recoge. |

| NOMBRE | PAPEL | INICIALES | DESDE |
| --- | --- | --- | --- |
| Emilio Metro Álvarez | Experto del equipo de planificación | EMA | 30/09/2026 |
| Francisco José Pérez Jiménez | Experto del equipo de planificación | FPJ | 30/09/2026 |
| Carlos Ruiz-Mateos Valdivieso | Experto del equipo de planificación | CRV | 30/09/2026 |
| Daniel Salado Hidalgo | Director del proyecto | DSH | 30/09/2026 |
| Carlos Vázquez Palomero | Experto del equipo de planificación | CVP | 30/09/2026 |