| Proyecto | TuSuper en línea | Código del proyecto | TSL-2627 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo | PGPI-208 | Documento y versión | Registro de requisitos · v1.2 |
| Fecha de elaboración | 21/10/2026 | Aprobado por | Director del proyecto |
| Elaborado por | Daniel Salado Hidalgo |  |  |

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 03/10/2026 | DSH | Primera versión del documento. Se parte del contrato TS-CTR-0112 (anexos I y II), del acta de constitución y del informe de requisitos TSL-2627-REQ-01. Los criterios de aceptación que no fija el contrato son propuesta, pendientes de acordar con el interlocutor que firma cada aceptación. |
| v1.1 | 07/10/2026 | DSH | Se adapta el registro al plan de gestión de requisitos de la consultora (TC-OP-REQ): una fila por requisito (RF-01 a RF-08) y por elemento transversal (EP-01 a EP-07) del catálogo; los requisitos no funcionales se asocian a los elementos a los que afectan, sin fila propia; se eliminan los códigos RI, RTR y las filas RT, que no son del catálogo; se añaden las columnas Origen en el contrato y Estado; la prioridad pasa al criterio de operar. Las tres funciones que describe el informe y no consta en el contrato se mantienen, marcadas y pendientes de consulta. |
| v1.2 | 21/10/2026 | DSH | Traslado a la plantilla actualizada. Se resumen los criterios de v1.1 y se incorporan los criterios concretos acordados en los talleres con TuSuper (TSL-2627-PAT-CRI-01), manteniendo CA-01 a CA-03, RT-01 a RT-03 y las referencias RNF. Los criterios quedan pendientes de aprobación con el alcance detallado. |

| CÓDIGO | REQUISITO | ORIGEN EN EL CONTRATO | INTERLOCUTOR QUE FIRMA | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (Contrato + acuerdos de talleres; RNF asociados) | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación de clientes con área personal Los compradores se registran con su correo, que la plataforma verifica, y acceden con contraseña a un área personal donde consultan sus datos, sus direcciones de entrega y el historial de sus pedidos. Quien olvida la contraseña puede recuperar el acceso. Funciones:RF-01.1 Registro con verificación del correo · RF-01.2 Inicio y cierre de sesión · RF-01.3 Recuperación de la contraseña por correo y por SMS · RF-01.4 Perfil del comprador · RF-01.5 Libreta de direcciones de entrega · RF-01.6 Historial de pedidos. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.1 | Dirección de Expansión Digital (I-02) Firma de aceptación: pendiente | TALLER · Antes de comprar, el cliente confirma su correo mediante el enlace recibido. Puede cerrar sesión desde cualquier pantalla; si el acceso falla, el aviso no revela si falló el correo o la contraseña. TALLER · Recuperación mediante enlace por correo O código por SMS; consulta y modifica perfil y direcciones, y ve su historial con el estado actualizado de los pedidos (RF-06). REGISTRO v1.1 · Se rechazan correos inválidos o duplicados; la recuperación por enlace se propuso con caducidad y un solo uso (este último detalle no aparece expresamente en el taller). RNF-04 / COMÚN · Tratamiento RGPD (Taracea, encargada). Mismo funcionamiento comprador en web y móvil; WCAG 2.1 AA: teclado y lector de pantalla. Verificar en entorno TuSuper, última carga (RT-01). | Sin estado E/C/V completado |
| RF-02 | Catálogo de productos con búsqueda El catálogo se organiza por categorías, con ficha de producto, búsqueda por texto y filtro por marca y por formato. Cada producto muestra su precio por unidad de medida e indica si está disponible en la tienda del comprador, según las existencias del ERP. Funciones:RF-02.1 Listado por categorías · RF-02.2 Ficha de producto · RF-02.3 Buscador por texto con sugerencias · RF-02.4 Filtros por marca y formato · RF-02.5 Ordenación por precio unitario · RF-02.6 Disponibilidad por tienda con datos del ERP. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.2 | Dirección de Expansión Digital (I-02) Firma de aceptación: pendiente | TALLER · Catálogo por categorías; fichas con nombre, marca, formato, precio y precio por unidad. Sugerencias de términos Y productos desde la TERCERA letra; búsqueda por coincidencia de nombre o marca. TALLER · Filtro simultáneo de una o varias marcas y formatos; ordenación por precio unitario ascendente o descendente. Disponibilidad real de la tienda que atiende al comprador, según existencias del ERP. REGISTRO v1.1 · Carga inicial de las 32 tiendas; resultados vacíos informados al comprador; coherencia de precios y existencias con ERP (EP-04). COMÚN · Equivalencia web/móvil, WCAG 2.1 AA (teclado y lector); verificación RT-01 con la última carga. | Sin estado E/C/V completado |
| RF-03 | Carrito de la compra persistente entre sesiones El comprador añade productos al carrito o los retira y el carrito calcula el importe. Su contenido se conserva entre sesiones y dispositivos, y la cesta puede guardarse para completarla más tarde. Funciones:RF-03.1 Alta de la cesta y de sus líneas · RF-03.2 Modificación y baja de líneas · RF-03.3 Cálculo del importe · RF-03.4 Persistencia entre sesiones y dispositivos · RF-03.5 Cesta guardada para más tarde. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.3 | Dirección de Expansión Digital (I-02) Firma de aceptación: pendiente | TALLER · Altas, cambios de cantidad y retiradas de la cesta recalculan inmediatamente cada línea y el total según los precios vigentes. TALLER · La cesta persiste tras cerrar sesión y al cambiar de dispositivo o canal (web/móvil). Se guarda y recupera; si ha variado un precio, se aplica el nuevo Y se informa del cambio al comprador. REGISTRO v1.1 · Las líneas coinciden con productos y cantidades añadidos; el importe coincide con el cálculo manual de los casos de prueba. COMÚN · WCAG 2.1 AA y equivalencia web/móvil; pruebas sobre el entorno TuSuper (RT-01). | Sin estado E/C/V completado |
| RF-04 | Pago mediante pasarela externa Pago con tarjeta a través de la pasarela del proveedor con el que opera TuSuper. La plataforma no guarda ningún dato de la tarjeta. El cobro real requiere las credenciales de producción que el proveedor emite a TuSuper como comercio. Funciones:RF-04.1 Flujo de pago con tarjeta · RF-04.2 Registro del pago en el pedido · RF-04.3 Tratamiento de los pagos rechazados · RF-04.4 Paso a las credenciales de producción, tras la auditoría de comercio. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.4; cláusulas 10 y 17 | Dirección de Expansión Digital (I-02) Firma de aceptación: pendiente | TALLER · Pago con tarjeta en pasarela externa, con regreso a la plataforma. El pedido registra resultado aprobado/rechazado y referencia de la operación. TALLER · Ante rechazo se informa al comprador, se permite REINTENTAR y el pedido NO se envía a la tienda. La plataforma no almacena datos de tarjeta. TALLER / CONTRATO · Se prueba la integración con credenciales de ensayo; el pago real se verifica con credenciales de producción tras la auditoría de comercio de TuSuper (cláusula 10 y C-03). COMÚN · Pantallas de ida y vuelta accesibles según WCAG 2.1 AA; validación en RT-01. | Sin estado E/C/V completado |
| RF-05 | Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal El comprador elige la franja de entrega entre las que ofrece la tienda que le corresponde. La plataforma comprueba que el código postal pertenece a la zona de reparto de esa tienda y asigna el pedido a un repartidor. Funciones:RF-05.1 Franjas con capacidad por tienda · RF-05.2 Validación del código postal contra la zona de reparto · RF-05.3 Reserva de la franja en el pedido · RF-05.4 Asignación del pedido a un repartidor. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.5; cláusula 10 | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente Firma de aceptación: pendiente | TALLER · Una dirección con código postal fuera de las zonas de reparto de TODAS las tiendas se rechaza con aviso. Solo se ofrecen las franjas de la tienda asignada que tengan capacidad disponible. TALLER · Al confirmar el pedido se reserva la franja elegida y se reduce su capacidad en UNA unidad. El pedido se asigna a uno de los repartidores subcontratados para esa tienda. CONTRATO / REGISTRO · Zonas, capacidades, franjas y repartidores son datos facilitados por TuSuper (cláusula 10); las franjas completas dejan de ofrecerse. COMÚN · Validación en RT-01; cuando intervenga pantalla del comprador, equivalencia web/móvil y WCAG 2.1 AA. | Sin estado E/C/V completado |
| RF-06 | Panel de gestión de pedidos para cada tienda Cada tienda dispone de un panel con los pedidos que tiene que preparar. Desde él, su personal cambia el estado de cada pedido hasta entregarlo al repartidor. Funciones:RF-06.1 Lista de pedidos de la tienda · RF-06.2 Detalle del pedido para prepararlo · RF-06.3 Cambio de estado · RF-06.4 Entrega al repartidor. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.6; anexo II, CA-02 | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente Firma de aceptación: pendiente | TALLER · Panel separado por tienda: SOLO pedidos propios, ordenados por franja, con estado visible. Detalle con productos, cantidades, franja y dirección. TALLER · Estados explícitos: recibido → en preparación → preparado → entregado al repartidor. Puede ANULARSE un pedido no servible. En la entrega queda registrado el repartidor asignado que lo recoge. CONTRATO · CA-02: demostrar con datos REALES de las tiendas, cargados desde el ERP y sincronizados, sin datos de muestra; evidencia con carga posterior a la primera (RT-02). CONDICIÓN DE ACEPTACIÓN · El Responsable de tiendas solicita participar en el diseño y condiciona su firma a resolver la carga operativa (correspondencia TS-DED-05). | Sin estado E/C/V completado |
| RF-07 | Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil La plataforma avisa al comprador de cada cambio de estado de su pedido por correo electrónico y con una notificación en la aplicación móvil, en Android y en iOS. Funciones:RF-07.1 Correo por cambio de estado · RF-07.2 Notificación en Android · RF-07.3 Notificación en iOS. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.7 | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente Firma de aceptación: pendiente | TALLER · Correo electrónico ante CADA cambio de estado, INCLUIDA la anulación. En móvil se envía además aviso tanto en Android como en iOS. TALLER · Correo y aviso móvil llegan en MENOS DE CINCO MINUTOS desde el cambio de estado. RNF-06 / CONTRATO · Compatibilidad Android/iOS; notificaciones asociadas al estado que muestra el panel de la tienda. VERIFICACIÓN · Pruebas en entorno TuSuper (RT-01) y con estados efectivamente generados por el sistema. | Sin estado E/C/V completado |
| RF-08 | Informes básicos de ventas para la dirección La dirección de TuSuper cuenta con cuatro informes sobre la venta en línea. Funciones:RF-08.1 Ventas por tienda y día · RF-08.2 Cesta media · RF-08.3 Productos más vendidos · RF-08.4 Franjas más demandadas. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.8; anexo II, CA-01 y CA-02 | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente Firma de aceptación: pendiente | TALLER · La dirección puede consultar en pantalla los CUATRO informes: ventas por tienda y día, cesta media, productos más vendidos y franjas más demandadas. TALLER · Cada informe admite una tienda o TODAS y se DESCARGA COMO HOJA DE CÁLCULO (ya no queda abierto el formato del informe). CONTRATO · CA-01: agregar por PERIODO COMERCIAL de TuSuper (no mes natural) y cuadrar con la venta en línea del ERP. CA-02: evidencias con datos reales sincronizados, sin muestras, sobre carga posterior a la inicial (RT-02). | Sin estado E/C/V completado |
| EP-01 | Especificación funcional y criterios de aceptación La especificación funcional común a toda la plataforma y el marco de criterios de aceptación acordado con el cliente. Se cierra en la planificación. | Catálogo, apartado 6.2 | No aplica (sin línea de aceptación propia) | TALLERES / CONTRATO · Especificación común y criterios completos por cada RF, acordados por escrito con los firmantes de ambas líneas. El documento TSL-2627-PAT-CRI-01 CONCRETA los criterios del registro v1.1. ACEPTACIÓN · TuSuper los aprueba junto con el alcance detallado en una reunión de cierre (cláusula 7.3); todavía no es una aceptación firmada de cada RF. Se conservan CA-01 a CA-03 y RT-01 a RT-03. RNF-04 · RGPD y protección de datos en los requisitos afectados, particularmente RF-01. | 0 % acumulado |
| EP-02 | Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz El sistema de diseño, las pautas de interacción y la interfaz común de la web y de la aplicación móvil. | Catálogo, apartado 6.2 | Dirección de Expansión Digital (I-02) Firma de aceptación: pendiente | TALLER / RNF-05 · Interfaz y flujos de comprador equivalentes en WEB y MÓVIL. Cumplimiento WCAG 2.1 nivel AA: navegación solo con teclado y anuncio de campos, botones y errores mediante lector de pantalla. REGISTRO v1.1 · El sistema de diseño se aplica a todas las pantallas. Auditoría de accesibilidad de registro, búsqueda, compra y pago sin incumplimientos AA. RNF-06 / RNF-07 · Compatibilidad con últimas dos versiones de navegadores habituales y con Android/iOS; textos de web, aplicación y notificaciones en castellano. | 0 % acumulado |
| EP-03 | Arquitectura, entorno de desarrollo y canalización de integración continua La arquitectura técnica de la plataforma sobre el entorno técnico estándar de la consultora, el repositorio, el entorno de desarrollo, el entorno de integración continua y la canalización que despliega en él, con sus pruebas automáticas. | Catálogo, apartado 6.2 | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente Firma de aceptación: pendiente | REGISTRO v1.1 · Arquitectura documentada conforme a entorno técnico estándar (NOR-24), o excepción aprobada; repositorio y canalización que construye, integra, ejecuta pruebas automáticas y despliega. RNF-01 · Capacidad para 2.000 compradores simultáneos y respuesta inferior a 2 s en al menos el 95 % de las peticiones; se comprueba en EP-05. RNF-03 · Comunicaciones cifradas y acceso al ERP sujeto a las normas de seguridad de Sistemas de TI; verificación de seguridad en EP-05. | 0 % acumulado |
| EP-04 | Integración con el ERP heredado (adaptación propia) El trabajo de Taracea para integrar la plataforma con el ERP de TuSuper: especificación de la interfaz, adaptaciones, pruebas de integración y carga inicial de datos. Comprende la sincronización de catálogo, precios y existencias y el volcado de pedidos y devoluciones. No comprende el conector. | Catálogo, apartado 6.2 | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente Firma de aceptación: pendiente | CONTRATO / RT-03 · Integración SOLO mediante conector de proveedor homologado por fabricante del ERP; sin modificar el ERP ni usar conectores alternativos. La adaptación propia de Taracea NO incluye desarrollar ese conector. REGISTRO v1.1 · Carga inicial REAL de catálogo, precios y existencias de las 32 tiendas, con cantidades contrastadas; sincronización automática de cambios; pedidos y devoluciones volcados al ERP, con importes consistentes. CA-02 / RT-02 · Para las pruebas de RF-06 y RF-08 se exigen datos reales sincronizados y una carga posterior a la primera. | 0 % acumulado |
| EP-05 | Verificación y validación: pruebas de sistema y de aceptación El plan de pruebas, las pruebas de sistema de la plataforma en su conjunto, incluidas las de carga y seguridad, el apoyo a las pruebas de aceptación del cliente y el seguimiento técnico del piloto en las tres tiendas. | Catálogo, apartado 6.2 | Dirección de Expansión Digital (I-02) Firma de aceptación: pendiente | CONTRATO / RT-01 y RT-02 · Pruebas de sistema y aceptación en entorno de TuSuper sobre su última carga. RF-06 y RF-08 se evidencian con datos reales de una carga posterior a la primera; los nuevos datos deben mantener la sincronización. CA-03 · Piloto en TRES tiendas antes del despliegue general, cubriendo RF-01 a RF-06 (compra, pago, entrega y operación de tienda), con conector ERP operativo y al menos DOS ciclos completos de reposición, SIN incidencia que impida cursar pedidos. RNF-01 / RNF-03 / RNF-06 · Prueba de 2.000 usuarios y menos de 2 s en el 95 % de las peticiones; sin vulnerabilidades críticas abiertas (criterio del registro v1.1); principales flujos probados en navegadores y Android/iOS. TALLERES · Se verifican también todos los comportamientos concretos acordados para RF-01 a RF-08, incluyendo accesibilidad AA del comprador. | 0 % acumulado |
| EP-06 | Despliegue e infraestructura de producción La configuración de la plataforma en los entornos de preproducción y producción, el procedimiento de despliegue y el paso a producción, incluido el de las tiendas piloto. | Catálogo, apartado 6.2 | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente Firma de aceptación: pendiente | CONTRATO · Tras superar CA-03, plataforma en producción para compradores de las 32 tiendas ANTES del 15/03/2027; despliegue y procedimiento reproducibles en preproducción/producción. RNF-02 · Disponibilidad mínima del 99,5 % durante servicio continuo 24 h/día y 365 días/año; período de medición PENDIENTE de acuerdo, según registro v1.1. RF-04 / C-03 · Activación de credenciales reales de la pasarela después de la auditoría del comercio y antes de efectuar cobros reales. | 0 % acumulado |
| EP-07 | Documentación de usuario y formación de las tiendas La documentación que necesita el departamento de formación de la consultora y el acceso a un piloto de la plataforma. El departamento redacta el manual de uso para el personal de las tiendas y la guía para los repartidores, y forma al personal de las tres tiendas del piloto. | Catálogo, apartado 6.2 | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente Firma de aceptación: pendiente | CONTRATO / REGISTRO · Entregar a TuSuper manual de uso de tiendas y guía de repartidores. Aportar documentación y acceso al piloto al departamento de formación de Taracea (NOR-26). REGISTRO v1.1 · Formar al personal de las TRES tiendas piloto; registrar asistencia y superar práctica del ciclo del pedido en el panel. PENDIENTE · Los detalles de aceptación del manual y de la guía se concretarán con la oferta del departamento de formación; los talleres no aportan un criterio específico nuevo para EP-07. | 0 % acumulado |

NOTAS DE CONTROL Y FUENTES

• Base: Registro de requisitos v1.1 (07/10/2026); contrato TS-CTR-0112 (anexos I y II); criterios acordados en talleres TSL-2627-PAT-CRI-01. Se conservan los 15 códigos del catálogo (RF-01 a RF-08, EP-01 a EP-07).

• Los criterios de talleres están acordados con los interlocutores, pero la aprobación formal corresponde a TuSuper con el alcance detallado (cláusula 7.3); ninguna aceptación funcional figura firmada en las fuentes.

• Estados: se trasladan los avances 0 % de v1.1 porque no se aporta un parte de desempeño NOR-11 posterior. No se atribuye estado E, C o V completado ni porcentaje posterior sin parte.

• Pendientes heredados: el plazo de cinco minutos de sincronización ERP (EP-04), el período de cálculo de disponibilidad (EP-06) y los detalles de aprobación de los materiales formativos (EP-07) no se dan por acordados en los talleres.