| Proyecto | TuSuper en línea | Código del proyecto | TSL-2627 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo | PGPI-208 | Documento y versión | EDT · v1.6 |
| Línea base a la que pertenece | LB-1.0 (propuesta) | Fecha de elaboración | 28/10/2026 |
| Elaborado por | Carlos Ruiz-Mateo | Aprobado por | Patrocinador del proyecto (pendiente) |

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | — | — | Primera versión del documento; autor y fecha pendientes de completar. |
| v1.1 | — | — | Revisión anterior; datos del histórico pendientes de completar. |
| v1.2 | 18/10/2026 | FP | EDT corregida y representada en árbol; revisión para línea base. |
| v1.3 | 19/10/2026 | CRV | Se detallan adquisiciones y reservas de cronograma; revisión de TC-OP-ALC. |
| v1.4 | 23/10/2026 | EMA | Simplificación de paquetes, RF-02.6 en Sprint 5, EP-07 adelantado y revisión de adquisiciones. |
| v1.5 | 28/10/2026 | EMA | Reestructuración de la EDT según el nuevo árbol: seis sprints, paquetes E/C/V, ENT-01 a ENT-04 y adquisiciones. |
| v1.6 | 28/10/2026 | CRV | Corrección de temporalización de 1.4.1, 1.4.2 y 1.5.2 conforme al calendario aprobado; se conservan los 37 paquetes terminales. |

Vista general de la EDT

1.1 · Dirección del proyecto

1.2 · Plataforma | Planificación y Sprint 1

1.2 · Plataforma | Sprints 2 y 3

1.2 · Plataforma | Sprints 4 y 5

1.2 · Plataforma | Sprint 6

1.3 · Integración con ERP · ENT-02

1.4 · Puesta en producción · ENT-03

1.5 · Documentación y formación · ENT-04

1.6 · Adquisiciones