| PROYECTO | TuSuper en línea | CÓDIGO DE PROYECTO | TSL-2627 | FECHA DE ELABORACIÓN | 03/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Información de Requisito |  |  |  | Relación de Trazabilidad con… Utilice al menos una columna (origen) para indicar la relación con el requisito. Ejemplos: - Si el requisito ha sido proporcionado por el cliente, entonces utilice la columna “Fuente/Interesado”. - Si el requisito está relacionado con un objetivo, entonces utilice la columna “Objetivo(s) del Proyecto”. Es posible que un requisito esté relacionado con más de un origen; por ejemplo que lo haya proporcionado un interesado y además que esté relacionado con un entregable. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Requisito | Prioridad | Categoría | Fuente / Interesado | Objetivo(s) del Proyecto | Entregable(s) | Criterio(s) de Aceptación | Métrica(s) |
| RF-01.1 | Registro con verificación del correo: el comprador se registra con su correo electrónico y la plataforma verifica que la dirección le pertenece. | Alta | Funcionales | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-01.2 | Inicio y cierre de sesión: el comprador accede con su correo y su contraseña y puede cerrar la sesión. | Alta | Funcionales | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-01.3 | Recuperación de la contraseña: quien olvida la contraseña puede recuperar el acceso a su cuenta. | Media | Funcionales | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-01.4 | Perfil del comprador: consulta y modificación de sus datos personales en el área personal. | Media | Funcionales | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-01.5 | Libreta de direcciones de entrega: consulta, alta, cambio y baja de las direcciones donde el comprador recibe sus pedidos. | Alta | Funcionales | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-01.6 | Historial de pedidos: consulta de los pedidos hechos y de su estado. | Media | Funcionales | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-02.1 | Listado por categorías: el catálogo se organiza y se navega por categorías de producto. | Funcionales | Alta | I-02 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RF-02.2 | Ficha de producto: cada producto tiene una ficha con su precio y su precio por unidad de medida. | Funcionales | Alta | I-02 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RF-02.3 | Buscador por texto: búsqueda libre de productos por texto. | Funcionales | Alta | I-02 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RF-02.4 | Filtros por marca y formato: reducción de un listado a una o varias marcas o formatos. | Funcionales | Alta | I-02 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RF-02.6 | Disponibilidad por tienda con datos del ERP: cada producto indica si está disponible en la tienda que sirve al comprador, según las existencias del ERP. | Funcionales | Alta | I-02 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RF-03.1 | Alta de la cesta y de sus líneas: la cesta se crea con el primer producto y cada producto se añade como una línea. | Funcionales | Alta | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-03.2 | Modificación y baja de líneas: cambio de la cantidad de una línea y retirada de productos. | Funcionales | Alta | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-03.3 | Cálculo del importe: importe de cada línea y total de la cesta con los precios vigentes. | Funcionales | Alta | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-03.4 | Persistencia entre sesiones y dispositivos: la cesta conserva su contenido al cerrar sesión y al entrar desde otro dispositivo. | Funcionales | Alta | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-03.5 | Cesta guardada para más tarde: conservación de una cesta sin terminar la compra para completarla después. | Funcionales | Media | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-04.1 | Flujo de pago con tarjeta: paso del comprador a la pasarela del proveedor para pagar la cesta y regreso a la plataforma con el resultado. | Funcionales | Alta | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-04.2 | Registro del pago en el pedido: anotación del resultado del pago y de la referencia que devuelve la pasarela. | Funcionales | Alta | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-04.3 | Tratamiento de los pagos rechazados: aviso al comprador y registro del rechazo en el pedido. | Funcionales | Alta | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-04.4 | Paso a las credenciales de producción: configuración de la plataforma con las credenciales que el proveedor emite a TuSuper tras la auditoría de comercio. | Funcionales | Alta | I-02,I-13 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-05.1 | Franjas con capacidad por tienda: franjas de entrega que ofrece cada tienda, con el número de pedidos que admite cada una. | Funcionales | Alta | I-05,I-06 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-05.2 | Validación del código postal contra la zona de reparto: comprobación de que la dirección pertenece a la zona de la tienda. | Funcionales | Alta | I-05,I-06 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-05.3 | Reserva de la franja en el pedido: asignación al pedido de la franja elegida, que consume una unidad de su capacidad. | Funcionales | Alta | I-05,I-06 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-05.4 | Asignación del pedido a un repartidor: atribución de cada pedido a un repartidor para su entrega. | Funcionales | Alta | I-05,I-06 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-06.1 | Lista de pedidos de la tienda: pedidos asignados a la tienda, con su franja de entrega y su estado. | Funcionales | Alta | I-05,I-06 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RF-06.2 | Detalle del pedido para prepararlo: productos y cantidades, con su franja y su dirección de entrega. | Funcionales | Alta | I-05,I-06 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RF-06.3 | Cambio de estado: paso del pedido por sus estados desde que llega a la tienda hasta que sale de ella. | Funcionales | Alta | I-05,I-06 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RF-06.4 | Entrega al repartidor: registro de la entrega del pedido preparado al repartidor que tiene asignado. | Funcionales | Alta | I-05,I-06 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RF-07.1 | Correo por cambio de estado: mensaje al correo del comprador con el nuevo estado del pedido. | Funcionales | Media | I-05,I-06 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-07.2 | Notificación en Android: aviso del cambio de estado en la aplicación para Android. | Funcionales | Media | I-05,I-06 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-07.3 | Notificación en iOS: aviso del cambio de estado en la aplicación para iOS. | Funcionales | Media | I-05,I-06 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RF-08.1 | Ventas por tienda y día: venta en línea de cada tienda, día a día. | Funcionales | Media | I-05,I-06 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RF-08.2 | Cesta media: valor medio de los pedidos cursados. | Funcionales | Media | I-05,I-06 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RF-08.3 | Productos más vendidos: relación de los productos con más venta en línea. | Funcionales | Media | I-05,I-06 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RF-08.4 | Franjas más demandadas: relación de las franjas de entrega con más pedidos. | Funcionales | Media | I-05,I-06 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RNF-01 | Rendimiento: la plataforma atiende al menos a 2.000 compradores a la vez y responde en menos de dos segundos en el 95 % de las peticiones. | No funcionales - Rendimiento | Alta | I-02 | OBJ-02 | ENT-01, ENT-03 |  |  |
| RNF-02 | Disponibilidad: 99,5 % en el horario de servicio, que es continuo: las 24 horas de todos los días del año. | No funcionales - Disponibilidad | Alta | I-02 | OBJ-01 | ENT-03 |  |  |
| RNF-03 | Seguridad: las comunicaciones van cifradas y el acceso al ERP sigue las normas de seguridad de Sistemas de TI de TuSuper. | No funcionales - Seguridad | Alta | I-06 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01, ENT-02 |  |  |
| RNF-04 | Protección de datos: los datos personales de los compradores se tratan conforme al RGPD, con Taracea como encargada del tratamiento. La plataforma no almacena datos de tarjetas. | No funcionales - Protección de datos | Alta | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RNF-05 | Accesibilidad: la web y la aplicación móvil cumplen el nivel AA de las pautas WCAG 2.1. | No funcionales - Accesibilidad | Media | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RNF-06 | Compatibilidad: la web funciona en los navegadores de uso común en sus dos últimas versiones, y la aplicación móvil, en Android y en iOS. | No funcionales - Compatibilidad | Media | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RNF-07 | Idioma: la plataforma está en castellano. | No funcionales - Idioma | Media | I-02 | OBJ-02 | ENT-01 |  |  |
| RI-01 | Sincronización con el ERP: el catálogo, los precios y las existencias proceden del ERP y la plataforma se mantiene sincronizada con él en tiempo real, sin modificar el ERP. | Integración con el ERP | Alta | I-16 | OBJ-03 | ENT-02 |  |  |
| RI-02 | Volcado de pedidos y devoluciones al ERP: los pedidos y las devoluciones se vuelcan al ERP. | Integración con el ERP | Alta | I-16 | OBJ-03 | ENT-02 |  |  |
| RTR-01 | Carga inicial de datos: catálogo, precios y existencias de las 32 tiendas, cargados desde el ERP antes de que la plataforma los use. | Transición | Alta | I-16 | OBJ-03 | ENT-02 |  |  |
| RTR-02 | Piloto en tres tiendas: funcionamiento de la plataforma en tres tiendas antes de la entrada en explotación en toda la cadena. | Transición | Alta | I-07,I-05,Tiendas designadas | OBJ-01, OBJ-02, OBJ-03 | ENT-03 |  |  |
| RTR-03 | Documentación de uso: manual de uso para el personal de las tiendas y guía para los repartidores, entregados a TuSuper. | Transición | Media | I-05,I-06 | OBJ-02 | ENT-04 |  |  |
| RTR-04 | Formación: formación en el uso de la plataforma del personal de las tres tiendas del piloto. | Transición | Alta | I-05,I10 | OBJ-02 | ENT-04 |  |  |
| RTR-05 | Puesta en producción en toda la cadena: despliegue de la plataforma y apertura a los compradores de las 32 tiendas. | Transición | Alta | I-02 | OBJ-01, OBJ-03 | ENT-03 |  |  |
| RT-01 | Entorno de verificación: toda versión de la plataforma se prueba en el entorno de verificación de TuSuper antes de darse por terminada. | Restricciones técnicas | Alta | I-06 | OBJ-02 | ENT-03 |  |  |
| RT-02 | Carga de datos del entorno: TuSuper carga en el entorno de verificación los datos reales de su sistema de gestión cada vez que Taracea lo pide por escrito. | Restricciones técnicas | Alta | I-06 | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-02, ENT-03 |  |  |
| RT-03 | Conector con el ERP: la plataforma se comunica con el ERP solo a través de un conector de un proveedor homologado por el fabricante del ERP. | Restricciones técnicas | Alta | I-03,I-06 | OBJ-03 | ENT-02 |  |  |