| Proyecto | TuSuper en línea | Código del proyecto | TSL-2627 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo | PGPI-208 | Documento y versión | Matriz de trazabilidad de requisitos · v1.1 |
| Fecha de elaboración | 23/10/2026 | Aprobado por | Director del proyecto |
| Elaborado por | Daniel Salado Hidalgo |  |  |

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 04/10/2026 | FJP | Primera versión del documento (fecha y autor pendientes de completar). Sustituida por la v1.1. |
| v1.1 | 23/10/2026 | DSH | Se rehace la matriz sobre la plantilla vigente y se actualiza con el Registro de requisitos v1.2 (criterios de los talleres TSL-2627-PAT-CRI-01), el Enunciado del alcance v1.3 y la EDT v1.4: una fila por requisito (RF-01 a RF-08) y por elemento transversal (EP-01 a EP-07); cada fila se enlaza con los códigos de paquete de la EDT v1.4, con sus criterios de aceptación, métricas y pruebas. Los códigos de pruebas son provisionales hasta que exista el plan de pruebas. |

| Información de Requisito |  |  |  | Relación de Trazabilidad con… |  |  |  |  |  | Trazabilidad con la EDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Requisito | Prioridad | Categoría | Fuente / Interesado | Objetivo(s) del Proyecto | Entregable(s) | Criterio(s) de Aceptación | Métrica(s) | Prueba(s) que lo verifican (pendiente plan de pruebas) | PAQUETES DE TRABAJO |
| RF-01 | Autenticación de clientes con área personal | Alta | Funcional | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.1. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Dirección de Expansión Digital (I-02). | OBJ-02 | ENT-01 | Correo confirmado antes de comprar; cierre de sesión desde cualquier pantalla; error de acceso no revelador (no distingue correo de contraseña). Recuperación por enlace de correo o por código SMS (RF-01.3). Consulta y edición de perfil y direcciones; historial de pedidos con su estado actualizado. Común: WCAG 2.1 AA, equivalencia web/móvil, RGPD (RNF-04); verificación en entorno TuSuper (RT-01). | Correos inválidos o duplicados rechazados: 100 %. Recuperación operativa por correo y por SMS. Incidencias de accesibilidad AA abiertas: 0. | PS-RF-01 · Pruebas de sistema de RF-01. PS-ACC · Auditoría de accesibilidad (compartida con EP-02). | 1.2.3.1 · Cuenta, seguridad, perfil y direcciones especificados, construidos y verificados; historial especificado. 1.2.5.3 · Historial de pedidos integrado y verificado (con RF-02). |
| RF-02 | Catálogo de productos con búsqueda | Alta | Funcional | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.2. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Dirección de Expansión Digital (I-02). | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01 | Navegación por categorías; ficha con marca, formato, precio y precio por unidad de medida. Búsqueda por nombre o marca con sugerencias de términos y productos desde la tercera letra (RF-02.3). Filtros de marcas y formatos; ordenación ascendente/descendente por precio unitario (RF-02.5). Disponibilidad de la tienda del comprador según existencias del ERP; resultados vacíos informados. | Sugerencias desde la 3.ª letra. Carga de las 32 tiendas coherente con el ERP. | PS-RF-02 · Pruebas de sistema de RF-02 sobre la última carga (RT-01). | 1.2.3.2 · Catálogo, búsqueda y filtros integrados y verificados con el ERP. 1.2.5.3 · Disponibilidad por tienda verificada con RF-05 (con RF-01). |
| RF-03 | Carrito de la compra persistente entre sesiones | Alta | Funcional | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.3. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Dirección de Expansión Digital (I-02). | OBJ-02 | ENT-01 | Añadir, modificar y retirar artículos recalcula líneas y total con precios vigentes. Cesta persistente tras cerrar sesión y al cambiar de dispositivo o canal; se guarda y se recupera. Si ha variado un precio, se aplica el nuevo y se avisa al comprador. | Importe = cálculo manual de los casos de prueba. Persistencia web ↔ móvil sin pérdida de líneas. | PS-RF-03 · Pruebas de sistema de RF-03 (persistencia web/móvil y cambio de precio). | 1.2.4.1 · Carrito persistente especificado, construido, integrado y verificado. |
| RF-04 | Pago mediante pasarela externa | Alta | Funcional | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.4; cláusulas 10 y 17. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Dirección de Expansión Digital (I-02). | OBJ-02 | ENT-01 | Pago con tarjeta en pasarela externa; el pedido registra resultado y referencia de la operación. Ante rechazo: aviso, reintento posible y el pedido no se cursa a la tienda. La plataforma no almacena datos de tarjeta (RNF-04). Credenciales de pruebas hasta la auditoría de comercio; el cobro real se verifica con las de producción (S-16). | Datos de tarjeta almacenados: 0. Pedidos con rechazo enviados a tienda: 0. | PS-RF-04a · Pago en modo de pruebas. PS-RF-04b · Cobro real con credenciales de producción tras la auditoría. | 1.2.4.2 · Pago por pasarela externa especificado, construido y verificado en modo de pruebas. 1.2.6.3 · Credenciales de producción activadas y cobro real verificado. |
| RF-05 | Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal | Alta | Funcional | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.5; cláusula 10. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente. | OBJ-02 | ENT-01 | Código postal fuera de la zona de reparto de todas las tiendas: se rechaza con aviso. Solo se ofrecen franjas de la tienda asignada con capacidad libre. Al confirmar el pedido se reserva la franja y se reduce su capacidad en una unidad. Asignación del pedido a un repartidor con los datos facilitados por TuSuper (RF-05.4). | Capacidad de la franja −1 por pedido confirmado. Franjas completas ofrecidas: 0. | PS-RF-05 · Pruebas de sistema de RF-05 (cobertura por código postal y capacidad por franja). | 1.2.4.3 · Especificación y diseño iniciales de logística de entrega (con RF-06). 1.2.5.1 · Logística: especificación y diseño completados; módulo construido, integrado y verificado. |
| RF-06 | Panel de gestión de pedidos para cada tienda | Alta | Funcional | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.6; anexo II, CA-02. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente. Condición del Responsable de tiendas: participar en el diseño (S-13). | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01 | Cada tienda ve solo sus pedidos, ordenados por franja, con detalle y estado. Estados: recibido → en preparación → preparado → entregado al repartidor; anulación de pedidos no servibles (RF-06.3); registro del repartidor asignado. CA-02: verificación con datos reales sincronizados del ERP, sin muestras, sobre una carga posterior a la inicial (RT-02). | 4 estados operativos + anulación. Pedidos de otra tienda visibles: 0. | PS-RF-06 · Pruebas de sistema de RF-06 con datos reales del ERP (CA-02). CVE · Validación de recarga de datos (compartida con EP-04). | 1.2.4.3 · Especificación y diseño iniciales del panel de pedidos (con RF-05). 1.2.5.2 · Panel: diseño acordado con tiendas, construido y verificado con datos reales del ERP. |
| RF-07 | Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil | Media | Funcional | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.7. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente. | OBJ-02 | ENT-01 | Correo ante cada cambio de estado, incluida la anulación. Aviso móvil en Android e iOS cuando corresponda. Recepción en menos de cinco minutos desde el cambio de estado. Estado notificado coincide con el del panel de la tienda (RNF-06). | Tiempo de recepción < 5 min. Plataformas cubiertas: correo, Android, iOS. | PS-RF-07 · Pruebas de envío y recepción con estados generados por el sistema (RT-01). | 1.2.6.1 · Notificaciones especificadas, construidas y verificadas: correo, Android e iOS. |
| RF-08 | Informes básicos de ventas para la dirección | Media | Funcional | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, § 1.8; anexo II, CA-01 y CA-02. Talleres TSL-2627-PAT-CRI-01 v1.0. Firma: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente. | OBJ-02, OBJ-03 | ENT-01 | Cuatro informes: ventas por tienda y día, cesta media, productos más vendidos y franjas más demandadas. Filtrables por una tienda o por todas; descargables como hoja de cálculo. CA-01: agregación por periodo comercial de TuSuper (no por mes natural); cifras que cuadran con la venta en línea del ERP. CA-02: datos reales sincronizados, sobre carga posterior a la inicial (RT-02). | 4 informes disponibles. Diferencia con el ERP: 0 en el periodo comercial. | PS-RF-08 · Pruebas de sistema de RF-08 y conciliación con el ERP (CA-01, CA-02). CVE · Validación de recarga de datos (compartida con EP-04). | 1.2.6.2 · Cuatro informes especificados, construidos y verificados con datos reales (CA-01 y CA-02). |
| EP-01 | Especificación funcional y criterios de aceptación | Alta | Transversal · Especificación | Catálogo de elementos de producto (informe TSL-2627-REQ-01, § 6.2). Sin línea de aceptación propia. | OBJ-02 | ENT-01 | Especificación común y criterios completos de cada RF, acordados por escrito con los firmantes (talleres TSL-2627-PAT-CRI-01). TuSuper los aprueba con el alcance detallado en reunión de cierre (cl. 7.2); se mantienen CA-01 a CA-03 y RT-01 a RT-03. | 8 de 8 RF con criterios aprobados. | RCA-01 · Revisión de criterios con los firmantes y aprobación en la reunión de cierre. | 1.2.1.1 · Especificación funcional común, criterios de aceptación, sistema de diseño e interfaz común preparados (con EP-02). |
| EP-02 | Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz | Alta | Transversal · Diseño | Catálogo (TSL-2627-REQ-01, § 6.2). Línea de aceptación: Dirección de Expansión Digital (I-02). | OBJ-02 | ENT-01 | Interfaz y flujos del comprador equivalentes en web y móvil. WCAG 2.1 AA: uso solo con teclado y lector de pantalla (RNF-05). Compatibilidad con las dos últimas versiones de navegadores, Android e iOS (RNF-06); textos en castellano (RNF-07). | Incumplimientos AA en registro, búsqueda, compra y pago: 0. Idioma: 100 % castellano. | PS-ACC · Auditoría de accesibilidad AA. PS-EQV · Equivalencia web/móvil y compatibilidad (RNF-06). | 1.2.1.1 · Especificación funcional común, criterios de aceptación, sistema de diseño e interfaz común preparados (con EP-01). |
| EP-03 | Arquitectura, entorno de desarrollo y canalización de integración continua | Alta | Transversal · Técnico | Catálogo (TSL-2627-REQ-01, § 6.2). Línea de aceptación: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente. | OBJ-01 | ENT-01 | Arquitectura documentada conforme al entorno técnico estándar (NOR-24) o con excepción aprobada. Repositorio y canalización que construye, integra, ejecuta pruebas automáticas y despliega. Soporta RNF-01 (2.000 compradores, < 2 s en el 95 %) y RNF-03 (cifrado y acceso al ERP según Sistemas de TI); se verifican en EP-05. | Canalización CI operativa desde el Sprint 1. | PCI-01 · Verificación de la canalización: build, pruebas automáticas y despliegue. | 1.2.1.2 · Arquitectura técnica de la plataforma diseñada. 1.2.2 · Sprint 1: repositorio, entornos de desarrollo e integración y canalización CI operativos. |
| EP-04 | Integración con el ERP heredado (adaptación propia) | Alta | Transversal · Integración | Catálogo (TSL-2627-REQ-01, § 6.2); contrato, RT-02 y RT-03. Línea de aceptación: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente. | OBJ-03 | ENT-02 | Integración solo mediante el conector de proveedor homologado; el ERP no se modifica (RT-03). Carga inicial real de catálogo, precios y existencias de las 32 tiendas. Sincronización automática de precios y existencias; pedidos y devoluciones volcados e íntegros, conciliados con el ERP. Datos reales y carga posterior a la inicial para RF-06 y RF-08 (CA-02, RT-02). | Sincronización ≤ 5 min (parámetro del proyecto). Pedidos y devoluciones conciliados: 100 %. Tiendas cargadas: 32. | PRI · Pruebas de integración con el ERP vía conector. CAR · Carga inicial de datos. CVE · Validación de recarga de datos (RT-02). | 1.3.1.1 · Interfaz especificada con Sistemas de TI y capa de adaptación construida. 1.3.1.2 · Sincronización y volcado de pedidos y devoluciones implementados con simulación. 1.3.2.1 · Carga inicial de las 32 tiendas en entorno de verificación. 1.3.2.2 · Integración con conector homologado verificada con datos reales. |
| EP-05 | Verificación y validación: pruebas de sistema y de aceptación | Alta | Transversal · Calidad | Catálogo (TSL-2627-REQ-01, § 6.2); contrato, CA-03, RT-01 y RT-02. Línea de aceptación: Dirección de Expansión Digital (I-02). | OBJ-01, OBJ-02 | ENT-01; ENT-03 (piloto) | Pruebas de sistema y apoyo a la aceptación en el entorno de TuSuper, sobre su última carga (RT-01). CA-03: piloto en tres tiendas, al menos dos ciclos completos de reposición, conector ERP operativo y sin incidencias que impidan cursar pedidos (RF-01 a RF-06). RNF-01 (carga), RNF-03 (seguridad), RNF-06 (compatibilidad). | 2.000 usuarios simultáneos; < 2 s en el 95 % de peticiones. Vulnerabilidades críticas abiertas: 0. Piloto: 3 tiendas, ≥ 2 ciclos de reposición. | PCA · Carga y rendimiento (RNF-01). PSE · Seguridad (RNF-03). PS-EQV · Compatibilidad (RNF-06). PIL · Piloto (CA-03). | 1.2.3.3 · Plan de pruebas integrales de la plataforma preparado. 1.2.7.1 · Pruebas de sistema, carga y seguridad y apoyo a aceptación completados. 1.2.7.2 · Seguimiento técnico del piloto y evidencias de prueba completados. |
| EP-06 | Despliegue e infraestructura de producción | Alta | Transversal · Despliegue | Catálogo (TSL-2627-REQ-01, § 6.2); contrato (fecha del 15/03/2027). Línea de aceptación: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente. | OBJ-01 | ENT-03 | Tras superar CA-03, plataforma en producción para las 32 tiendas antes del 15/03/2027, con margen de estabilización. Despliegue reproducible en preproducción y producción. RNF-02: disponibilidad del 99,5 % en servicio 24/7, medida por mes natural. Credenciales reales de la pasarela solo tras la auditoría de comercio (RF-04). | Disponibilidad ≥ 99,5 % mensual. Tiendas en explotación: 32. Entrada en explotación < 15/03/2027. | PDE-01 · Prueba de despliegue y comprobación operativa en preproducción y producción. MDI-01 · Medición mensual de disponibilidad (RNF-02). | 1.4.1 · Sprint 4: preproducción preparada y versión con pasarela real desplegada para auditoría. 1.4.2 · Sprint 6: plataforma habilitada en las tres tiendas piloto. 1.4.3 · Sprint 7: piloto completado conforme a CA-03. 1.4.4 · Sprint 8: despliegue general a 32 tiendas y comprobación operativa. |
| EP-07 | Documentación de usuario y formación de las tiendas | Alta | Transversal · Transición | Catálogo (TSL-2627-REQ-01, § 6.2); contrato y NOR-26. Línea de aceptación: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente. | OBJ-01 | ENT-04 | Manual de uso para el personal de las tiendas y guía para los repartidores, entregados y utilizables. Formación del personal de las tres tiendas piloto: asistencia documentada y práctica completa de preparación, actualización y entrega de un pedido en el panel. Detalle de aceptación del manual y la guía pendiente de la oferta del departamento de formación. | Asistencia documentada: 3 tiendas piloto. Práctica completa del ciclo del pedido superada. | PFO-01 · Práctica del ciclo del pedido en el panel y registro de asistencia. RDOC-01 · Revisión del manual y la guía. | 1.5.1 · Documentación técnica y funcional para el departamento de formación preparada. 1.5.2 · Acceso del departamento de formación a preproducción habilitado antes de impartir la formación. |