| Nombre del Proyecto | TuSuper en línea | Código del Proyecto | TSL-2627 | Fecha de Elaboración | 07/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 03/10/2026 | DSH | Primera versión del documento. Se parte del contrato TS-CTR-0112 (anexos I y II), del acta de constitución y del informe de requisitos TSL-2627-REQ-01. Los criterios de aceptación que no fija el contrato son propuesta, pendientes de acordar con el interlocutor que firma cada aceptación. |
| v1.1 | 07/10/2026 | DSH | Se adapta el registro al plan de gestión de requisitos de la consultora (TC-OP-REQ): una fila por requisito (RF-01 a RF-08) y por elemento transversal (EP-01 a EP-07) del catálogo; los requisitos no funcionales se asocian a los elementos a los que afectan, sin fila propia; se eliminan los códigos RI, RTR y las filas RT, que no son del catálogo; se añaden las columnas Origen en el contrato y Estado; la prioridad pasa al criterio de operar. Las tres funciones que describe el informe y no consta en el contrato se mantienen, marcadas y pendientes de consulta. |

| ID DEL REQUISITO | CATEGORÍA | REQUISITO | ORIGEN EN EL CONTRATO | PRIORIDAD | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | INTERESADO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos funcionales del catálogo (informe de requisitos, apartado 6.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| RF-01 | Funcional | Autenticación de clientes con área personal Los compradores se registran con su correo, que la plataforma verifica, y acceden con contraseña a un área personal donde consultan sus datos, sus direcciones de entrega y el historial de sus pedidos. Quien olvida la contraseña puede recuperar el acceso. Funciones: RF-01.1 Registro con verificación del correo · RF-01.2 Inicio y cierre de sesión · RF-01.3 Recuperación de la contraseña por correo y por SMS · RF-01.4 Perfil del comprador · RF-01.5 Libreta de direcciones de entrega · RF-01.6 Historial de pedidos. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.1. Informe TSL-2627-REQ-01, RF-01. | Alta | RF-01.1: el correo se verifica con un enlace o código enviado a esa dirección; un correo ya registrado o inválido se rechaza con mensaje de error. RF-01.2: con cuenta verificada se accede con correo y contraseña y se puede cerrar sesión; con credenciales incorrectas no se abre sesión. RF-01.3: el acceso se restablece con un aviso al correo verificado (y al teléfono si se confirma el SMS); el enlace caduca y sirve una sola vez. RF-01.4: el comprador ve sus datos y puede modificarlos; el cambio se muestra en la consulta siguiente. RF-01.5: se pueden dar de alta, cambiar y borrar direcciones; la elegida al comprar es la guardada. RF-01.6: lista todos los pedidos con su estado actual, igual al del panel de la tienda (RF-06.3). RNF-04: los datos personales se tratan conforme al RGPD, con Taracea como encargada del tratamiento (cláusula 17; también EP-01). | Dirección de Expansión Digital (I-02) | E 0 % · C 0 % · V 0 % Aceptación: pendiente |
| RF-02 | Funcional | Catálogo de productos con búsqueda El catálogo se organiza por categorías, con ficha de producto, búsqueda por texto y filtro por marca y por formato. Cada producto muestra su precio por unidad de medida e indica si está disponible en la tienda del comprador, según las existencias del ERP. Funciones: RF-02.1 Listado por categorías · RF-02.2 Ficha de producto · RF-02.3 Buscador por texto con sugerencias · RF-02.4 Filtros por marca y formato · RF-02.5 Ordenación por precio unitario · RF-02.6 Disponibilidad por tienda con datos del ERP. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.2. Informe TSL-2627-REQ-01, RF-02. | Alta | RF-02.1: cada producto aparece en su categoría y los listados cargan sin errores con la carga inicial de las 32 tiendas (EP-04). RF-02.2: la ficha muestra el precio y el precio por unidad de medida, iguales a los del ERP. RF-02.3: la búsqueda por texto devuelve los productos que coinciden; sin coincidencias muestra un aviso. Si se confirman las sugerencias, propone términos mientras se escribe. RF-02.4: el listado filtrado contiene solo las marcas o formatos elegidos y el filtro se puede quitar. RF-02.5: si se confirma, el listado se ordena por precio por unidad de medida, de menor a mayor y al revés. RF-02.6: con una existencia cambiada en el ERP, la disponibilidad cambia en la plataforma sin intervención manual (EP-04). | Dirección de Expansión Digital (I-02) | E 0 % · C 0 % · V 0 % Aceptación: pendiente |
| RF-03 | Funcional | Carrito de la compra persistente entre sesiones El comprador añade productos al carrito o los retira y el carrito calcula el importe. Su contenido se conserva entre sesiones y dispositivos, y la cesta puede guardarse para completarla más tarde. Funciones: RF-03.1 Alta de la cesta y de sus líneas · RF-03.2 Modificación y baja de líneas · RF-03.3 Cálculo del importe · RF-03.4 Persistencia entre sesiones y dispositivos · RF-03.5 Cesta guardada para más tarde. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.3. Informe TSL-2627-REQ-01, RF-03. | Alta | RF-03.1: al añadir el primer producto se crea la cesta y cada producto añadido figura como una línea. RF-03.2: se cambia la cantidad de una línea y se retiran productos, y la cesta refleja cada cambio. RF-03.3: el importe de cada línea y el total se recalculan en cada cambio con los precios vigentes y coinciden con el cálculo manual de los casos de prueba. RF-03.4: tras cerrar sesión, y al entrar con la misma cuenta desde otro dispositivo, la cesta muestra el mismo contenido. RF-03.5: el comprador guarda una cesta sin comprar y la recupera después con su contenido intacto. | Dirección de Expansión Digital (I-02) | E 0 % · C 0 % · V 0 % Aceptación: pendiente |
| RF-04 | Funcional | Pago mediante pasarela externa Pago con tarjeta a través de la pasarela del proveedor con el que opera TuSuper. La plataforma no guarda ningún dato de la tarjeta. El cobro real requiere las credenciales de producción que el proveedor emite a TuSuper como comercio. Funciones: RF-04.1 Flujo de pago con tarjeta · RF-04.2 Registro del pago en el pedido · RF-04.3 Tratamiento de los pagos rechazados · RF-04.4 Paso a las credenciales de producción, tras la auditoría de comercio. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.4; cláusulas 10 y 17. Informe TSL-2627-REQ-01, RF-04. | Alta | RF-04.1: el comprador paga con tarjeta en la pasarela y vuelve a la plataforma con el resultado; la plataforma no recibe ni guarda datos de la tarjeta. Con la pasarela en modo de pruebas, las transacciones de prueba se completan. RF-04.2: cada pedido guarda el resultado del pago, aceptado o rechazado, y la referencia de la pasarela. RF-04.3: ante un pago rechazado el comprador recibe un aviso y el rechazo queda anotado en el pedido, que no pasa a la tienda. RF-04.4: la plataforma funciona con las credenciales de producción emitidas tras superar TuSuper la auditoría de comercio, y un cobro real de prueba se completa. | Dirección de Expansión Digital (I-02). Interviene: proveedor de la pasarela (I-13). | E 0 % · C 0 % · V 0 % Aceptación: pendiente |
| RF-05 | Funcional | Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal El comprador elige la franja de entrega entre las que ofrece la tienda que le corresponde. La plataforma comprueba que el código postal pertenece a la zona de reparto de esa tienda y asigna el pedido a un repartidor. Funciones: RF-05.1 Franjas con capacidad por tienda · RF-05.2 Validación del código postal contra la zona de reparto · RF-05.3 Reserva de la franja en el pedido · RF-05.4 Asignación del pedido a un repartidor. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.5; cláusula 10. Informe TSL-2627-REQ-01, RF-05. | Alta | RF-05.1: cada tienda ofrece las franjas y capacidades que facilita TuSuper y el comprador solo ve las de su tienda. RF-05.2: una dirección con código postal dentro de la zona de reparto se acepta, y una fuera de ella se rechaza con aviso. RF-05.3: el pedido queda asignado a la franja elegida, que descuenta una unidad de capacidad; una franja completa deja de ofrecerse. RF-05.4: cada pedido queda asignado a uno de los repartidores de los datos que facilita TuSuper. | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente | E 0 % · C 0 % · V 0 % Aceptación: pendiente |
| RF-06 | Funcional | Panel de gestión de pedidos para cada tienda Cada tienda dispone de un panel con los pedidos que tiene que preparar. Desde él, su personal cambia el estado de cada pedido hasta entregarlo al repartidor. Funciones: RF-06.1 Lista de pedidos de la tienda · RF-06.2 Detalle del pedido para prepararlo · RF-06.3 Cambio de estado · RF-06.4 Entrega al repartidor. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.6; anexo II, CA-02. Informe TSL-2627-REQ-01, RF-06. | Alta | RF-06.1: cada tienda ve solo los pedidos que debe preparar, con su franja y su estado. RF-06.2: el detalle muestra productos, cantidades, franja y dirección de entrega. RF-06.3: el personal cambia el estado del pedido hasta que sale de la tienda; cada cambio queda registrado y lo ve el comprador en su historial. RF-06.4: el personal registra la entrega del pedido al repartidor asignado y el pedido pasa a su estado final de tienda. CA-02: los cuatro se demuestran con datos reales de las tiendas, cargados desde el ERP y sincronizados con él, sin datos de muestra. | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente. El Responsable de tiendas pide intervenir en el diseño y no firmará la aceptación mientras su carga de trabajo no se resuelva (TS-DED-05). | E 0 % · C 0 % · V 0 % Aceptación: pendiente |
| RF-07 | Funcional | Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil La plataforma avisa al comprador de cada cambio de estado de su pedido por correo electrónico y con una notificación en la aplicación móvil, en Android y en iOS. Funciones: RF-07.1 Correo por cambio de estado · RF-07.2 Notificación en Android · RF-07.3 Notificación en iOS. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.7. Informe TSL-2627-REQ-01, RF-07. | Media | RF-07.1: con cada cambio de estado el comprador recibe un correo con el estado nuevo. RF-07.2: la aplicación para Android muestra una notificación con cada cambio de estado. RF-07.3: la aplicación para iOS muestra una notificación con cada cambio de estado. RNF-06: la aplicación móvil funciona en Android y en iOS (también EP-02 y EP-05). | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente | E 0 % · C 0 % · V 0 % Aceptación: pendiente |
| RF-08 | Funcional | Informes básicos de ventas para la dirección La dirección de TuSuper cuenta con cuatro informes sobre la venta en línea. Funciones: RF-08.1 Ventas por tienda y día · RF-08.2 Cesta media · RF-08.3 Productos más vendidos · RF-08.4 Franjas más demandadas. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 1.8; anexo II, CA-01 y CA-02. Informe TSL-2627-REQ-01, RF-08. | Media | RF-08.1 a RF-08.4: cada informe agrega la venta por periodo comercial de TuSuper, nunca por mes natural, y sus cifras cuadran con la venta en línea que registra el ERP (CA-01). Los cuatro se demuestran con datos reales de las tiendas, cargados desde el ERP y sincronizados con él, sin datos de muestra (CA-02). El formato de los informes está por acordar con quien firma la aceptación. | Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente | E 0 % · C 0 % · V 0 % Aceptación: pendiente |
| Elementos transversales del catálogo (informe de requisitos, apartado 6.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| EP-01 | Transversal | Especificación funcional y criterios de aceptación La especificación funcional común a toda la plataforma y el marco de criterios de aceptación acordado con el cliente. Se cierra en la planificación. | Contrato TS-CTR-0112, cláusula 7.3 y anexo II. Informe TSL-2627-REQ-01, EP-01. | Alta | El marco de criterios de aceptación está acordado por escrito con cada interlocutor que firma y TuSuper lo aprueba con el alcance detallado (cláusula 7.3). RNF-04 (protección de datos): ver RF-01. | Sin línea de aceptación. Criterios acordados con los firmantes del anexo II: Dirección de Expansión Digital (I-02); Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente. | Avance 0 % |
| EP-02 | Transversal | Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz El sistema de diseño, las pautas de interacción y la interfaz común de la web y de la aplicación móvil. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 2. Informe TSL-2627-REQ-01, EP-02. | Alta | El sistema de diseño y las pautas de interacción se aplican a todas las pantallas de la web y de la aplicación. RNF-05: una auditoría de accesibilidad de los flujos de registro, búsqueda, compra y pago no encuentra incumplimientos del nivel AA de WCAG 2.1. RNF-06: los flujos principales superan las pruebas en los navegadores de uso común, en sus dos últimas versiones, y en la aplicación para Android y para iOS. RNF-07: todos los textos de la web, de la aplicación y de las notificaciones están en castellano. | Línea RF-01 a RF-04: Dirección de Expansión Digital (I-02) | Avance 0 % |
| EP-03 | Transversal | Arquitectura, entorno de desarrollo y canalización de integración continua La arquitectura técnica de la plataforma sobre el entorno técnico estándar de la consultora, el repositorio, el entorno de desarrollo, el entorno de integración continua y la canalización que despliega en él, con sus pruebas automáticas. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 2. Informe TSL-2627-REQ-01, EP-03; NOR-24. | Alta | La arquitectura está documentada sobre el entorno técnico estándar (NOR-24), o su apartamiento está aprobado por la Oficina de Proyectos. La canalización despliega en el entorno de integración continua y ejecuta las pruebas automáticas en cada integración. RNF-01: la arquitectura admite 2.000 compradores a la vez con respuesta en menos de 2 segundos en el 95 % de las peticiones (se comprueba en EP-05). RNF-03: todas las comunicaciones van cifradas y el acceso al ERP cumple las normas de seguridad de Sistemas de TI (se comprueba en EP-05). | Línea RF-05 a RF-08: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente | Avance 0 % |
| EP-04 | Transversal | Integración con el ERP heredado (adaptación propia) El trabajo de Taracea para integrar la plataforma con el ERP de TuSuper: especificación de la interfaz, adaptaciones, pruebas de integración y carga inicial de datos. Comprende la sincronización de catálogo, precios y existencias y el volcado de pedidos y devoluciones. No comprende el conector. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartados 3 y 4; anexo II, CA-02 y RT-03. Informe TSL-2627-REQ-01, EP-04. | Alta | Un cambio de precio o de existencias hecho en el ERP se refleja en la plataforma sin intervención manual, con un retardo máximo de 5 minutos (umbral propuesto, a acordar con Sistemas de TI). Cada pedido cursado y cada devolución figura en el ERP con sus datos completos, y el total de venta en línea coincide entre la plataforma y el ERP. Carga inicial: los datos de las 32 tiendas están cargados desde el ERP, reales y no de muestra (CA-02), y el número de productos coincide con el del ERP. RT-03: el conector es de un proveedor homologado por el fabricante del ERP, consta por escrito, y no hay otro conector en ningún entorno. El ERP no se modifica. | Línea RF-05 a RF-08: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente. Interviene: fabricante del ERP (I-03). | Avance 0 % |
| EP-05 | Transversal | Verificación y validación: pruebas de sistema y de aceptación El plan de pruebas, las pruebas de sistema de la plataforma en su conjunto, incluidas las de carga y seguridad, el apoyo a las pruebas de aceptación del cliente y el seguimiento técnico del piloto en las tres tiendas. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartados 2 y 4; anexo II, CA-03, RT-01 y RT-02. Informe TSL-2627-REQ-01, EP-05. | Alta | Hay un plan de pruebas y las pruebas de sistema se superan sobre el entorno de verificación de TuSuper. RNF-01: en una prueba de carga con 2.000 compradores simultáneos, el 95 % de las peticiones responde en menos de 2 segundos. RNF-03: las pruebas de seguridad no dejan vulnerabilidades críticas abiertas. RNF-06: se prueban los flujos principales en cada navegador y sistema móvil exigidos. Piloto (CA-03): cubre los apartados 1.1 a 1.6 del anexo I, con el conector con el ERP en funcionamiento y al menos dos ciclos completos de reposición de las tiendas participantes, sin incidencia que impida cursar pedidos. | Línea RF-01 a RF-04: Dirección de Expansión Digital (I-02). Interviene en el piloto: Director de Operaciones (I-07). | Avance 0 % |
| EP-06 | Transversal | Despliegue e infraestructura de producción La configuración de la plataforma en los entornos de preproducción y producción, el procedimiento de despliegue y el paso a producción, incluido el de las tiendas piloto. | Contrato TS-CTR-0112, cláusula 3 y anexo I, apartado 4. Informe TSL-2627-REQ-01, EP-06. | Alta | Tras superar el piloto, la plataforma está desplegada y abierta a los compradores de las 32 tiendas en la fecha del calendario aceptado por TuSuper, anterior al 15/03/2027, con margen para estabilizarla. RNF-02: la disponibilidad es igual o superior al 99,5 % del tiempo, contando las 24 horas de todos los días, en el periodo de medición que se acuerde con TuSuper. La plataforma se configura con las credenciales de producción de la pasarela cuando TuSuper las recibe (RF-04.4). | Línea RF-05 a RF-08: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente | Avance 0 % |
| EP-07 | Transversal | Documentación de usuario y formación de las tiendas La documentación que necesita el departamento de formación de la consultora y el acceso a un piloto de la plataforma. El departamento redacta el manual de uso para el personal de las tiendas y la guía para los repartidores, y forma al personal de las tres tiendas del piloto. | Contrato TS-CTR-0112, anexo I, apartado 4; cláusula 10. Informe TSL-2627-REQ-01, EP-07; NOR-26. | Alta | El manual de uso y la guía para los repartidores se entregan a TuSuper y se aceptan según los criterios que se acuerden con la oferta del departamento de formación. Se imparte la formación al personal de las tres tiendas del piloto, con asistencia registrada, y ese personal completa en una prueba práctica el ciclo del pedido en el panel. | Línea RF-05 a RF-08: Responsable de tiendas (I-05) y Jefe de Sistemas de TI (I-06), conjuntamente. Interviene: departamento de formación de Taracea (I-10). | Avance 0 % |